项目章程

* **项目名称**

宠爱有+

* **项目经理**

魏欣欣

* **项目背景**

随着生活水平的提高，越来越多的人愿意养宠物。而面对当今社会快节奏、高压力的生活、工作环境，人们不可避免的要经常出差，而无暇照顾宠物。如今的电子商务发展迅速，人们已经熟悉了线上购物，针对这一现象，此APP则为这类群体提供了一个平台，让用户可以足不出户，解决无人照顾宠物的问题。

同时为了给没有宠物但想要领养宠物的人提供帮助，也为了减少流浪动物收容所的压力，此APP则提供了这样的一个平台，让人们在拥有自己爱宠的同时，也可以向社会献上爱心。

* **项目目标**

建立一个连接宠物主人（未来主人）与宠物寄养店（收容所）的平台，为用户提供便捷、可靠的服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入驻、管理流浪宠物信息、管理寄养店信息、订单处理、查看历史数据；
  + 用户功能：浏览寄养店详细信息、浏览收容所宠物信息、发表和浏览动态、查询订单详情、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、推荐、特定活动、发表求助；
  + 管理员功能：商家审核、用户信用审核、广告管理、推荐信息管理、特定活动安排、处理交易纷争、分析数据；
* **进度**
  + 2020．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

（1）4.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

（2）4.10前确定产品定位；

（3）4.15前完成第一版界面原型；

（4）4.20前完成第一版产品范围；

（5）4.25前完成主要技术点研究；

（6）4.30前确定下一阶段任务的细化安排；

* + 2020. 5.10前：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．6.10前：组建APP建设团队，进入建设期；
  + 2020．7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和养宠物人士进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**